Document de vision
pour
Extraction d'Image CTEC
Version 1.01
Préparé par François-Guy Gallant
Projet LOG-792 ÉTS, été 2016
Dernière révision 2016-06-07
Table des matières

Suivi des changements
*A – Ajouté M – Modifié S – Supprimé

NUMÉRO / DE VERSION	DATE / aaaa-mm-jj	NUMÉRO DE FIGURE, TABLE OU SECTION	A* M S	BRÈVE DESCRIPTION / DU CHANGEMENT
1.00	2016-06-07	Page titre, diagramme de suivi des changements, en-têtes et bas de page	MA*	Document pris à partir d'un gabarit sur ProcessImpact.com. Conversion en format LibreOffice et traductions. / Complétion de la section 1.1 Requis d'affaires / Situation courante
1.01	2016-06-07	Ajout des sections: 1.2. Opportunité d'affaires 1.3. Objectifs et métriques 1.4. Déclaration de vision 1.5. Risques.	A*	Ajout des sections. / La section 1.6 “Hypothèses et dépendances” du gabarit de Process Impact ne sera pas utilisée.

# Requis d'affaires
## Situation courante
Note: Le texte des deux premiers paragraphes de cette section se trouve dans leur intégrité dans le rapport “PROPOSITION – Projet de fin d'études” remis le 20 mai 2016.

Note 2: Les compagnies, logiciels, ainsi que les besoins et situations utilisés tout au long du projet sont fictifs mais basés sur des faits réels. Les noms ont été changés.

CTEC est une compagnie (fictive) faisant entre autres du traitement de documents pour des clients. Un client type est une compagnie qui envoie des factures à ses clients par la poste, et reçoit en retour les factures ainsi qu'un chèque attaché. Ce courrier est acheminé à CTEC, qui numérise les documents, vérifie que les montants sont bien payés, vérifie les numéros de compte, dépose les chèques à la banque et envoie un ou plusieurs fichiers de compte-rendu au client, nommé “Extraction” (extract). Tout cela se fait à chaque ouvrable.

Avec l'augmentation des tailles disque, les clients demandent de plus en plus que ces fichiers de compte-rendu incluent les images de certains chèques, certains documents, dans des formats particuliers, accompagnés de fichiers texte ou XML, etc.; ce qu'on appellons une “Extraction d'Image” (image extract).

En ce moment, une solution sur mesure doit être programmée par des développeurs, pour chaque client. Il y a de la réutilisation de code et du travail perdu à porter le code “custom” d'un client à l'autre. Par exemple, un client utilisera ClientXImageExtract.dll et un autre ClientYImageExtract.dll, mais plusieurs classes et fonctions à l'intérieur sont en fait très près l'une de l'autre, à quelques configurations près.

## Opportunité d'affaires
Plutôt que de réutiliser du code et créer des nouvelles librairies par client, il serait souhaitable d'avoir les fonctionnalités les plus courantes dans une seule librairie qui serait utilisable par tous les clients.

L'important est de coder ces classes et fonctionnalités de manière très versatile et configurable, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Par exemple, une fonctionnalité comme “fichier CSV avec données de chèque à l'intérieur” aurait auparavant été codée avec détails spécifiques à un client, de sorte qu'elle ne pourra jamais être réutilisée sans des modifications assez importantes. Nous voulons que ces détails, comme les noms de colonnes et la source des données, soient configurés dans une base de données.

La facilité de configuration est un autre point important. CTEC utilise depuis plusieurs mois un logiciel maison avec interfaces graphiques pour faire de nombreuses configurations dans diverses parties du système. Cette interface est utilisée par des opérateurs qui ont connaissances du domaine d'affaires, mais qui n'ont pas de connaissances en programmation. Il faudra pouvoir configurer l'Extraction d'Image à travers cette interface.

Une troisième facette du projet: les fichiers Extraction d'Image peuvent être très gros, et même quand ils sont entièrement constitués de texte, il est difficile pour un être humain de les lire dans notepad et vérifier l'intégrité de toutes les données. Il faudra un programme pour lire les fichiers et afficher données et images convenablement.
## Objectifs et métriques
Les objectifs sont indiqués BO, pour le nom anglais Business objectives.

À la fin du projet, on devra...

BO-01: Avoir une base avec laquelle créer la majorité des Extractions d'Image. Dans l'année suivant l'implantation de la nouvelle librairie, CTEC devra passer au moins 70% de ses nouvelles Extractions d'Image à travers ce module, sans besoin de créer de nouvelle librairie.

BO-02: Avoir une base sur laquelle il est facile d'ajouter des nouvelles fonctionnalités d'Extraction d'Image (nouveaux formats d'image, formats de texte ex. XML, etc). Durant l'année suivant l'implantation de la nouvelle librairie, il y aura possiblement des Extractions d'Image qui ne peuvent pas être effectués avec la librairie dans son état à la ifn du projet; de ces Extractions, au moins la moitié devront être possibles en ajoutant des classes à la librairie.

BO-03: Pouvoir ouvrir tout fichier créé avec la librairie dans un format facilement visible pour l'humain.

## Déclaration de vision
La nouvelle librairie pour créer d'Extraction d'Image devra être un outil simple, robuste et facile d'utilisation. À la fin du projet, il faut que les employés puissent voir l'Extraction d'Image non pas comme un travail de développement logiciel comme en ce moment, mais comme un travail de configuration.

Il s'agit là d'un objectif bien subjectif, mais l'idée est que dans cinq ans, un nouveau développeur pourra arriver dans la compagnie, voir cet outil, et se dire “je ne peux pas croire que les développeurs s'occuppaient de cela à la main avant”.

## Risques
Quelques risques associés:

RI-01: Il ne faut pas qu'ils soient apeurés par l'interface au point de refuser de l'utiliser.

RI-02: Il est possible que les fonctionnalités que l'ont choisit de supporter dans la librairie (par exemple, génération de fichier CSV) ne soient pas utilisées dans le futur. On joue un peu à la devinette pour savoir ce que le futur nous réserve en termes de besoins client.

# Scope and Limitations
<The project scope defines the concept and range of the proposed solution. It’s also important to define what will not be included in the product. Clarifying the scope and limitations helps to establish realistic expectations of the many stakeholders. It also provides a reference frame against which proposed features and requirements changes can be evaluated. Proposed requirements that are out of scope for the envisioned product must be rejected, unless they are so beneficial that the scope should be enlarged to accommodate them (with accompanying changes in budget, schedule, and/or resources).>
## Major Features
<Include a numbered list of the major features of the new product, emphasizing those features that distinguish it from previous or competing products. Specific user requirements and functional requirements may be traced back to these features.>
## Scope of Initial Release
<Describe the intended major features that will be included in the initial release of the product. Consider the benefits the product is intended to bring to the various customer communities, and generally describe the product features and quality characteristics that will enable it to provide those benefits. Avoid the temptation to include every possible feature that any potential customer category might conceivably want some day. Focus on those features and product characteristics that will provide the most value, at the most acceptable development cost, to the broadest community.>
## Scope of Subsequent Releases
<If a staged evolution of the product is envisioned over time, indicate which major features will be deferred to later releases.>
## Limitations and Exclusions
<Identify any product features or characteristics that a stakeholder might anticipate, but which are not planned to be included in the new product.>
# Business Context
<This section summarizes some of the business issues around the project, including profiles of major customer categories, assumptions that went into the project concept, and the management priorities for the project.>
## Stakeholder Profiles
<Stakeholders are individuals, groups, or organizations that are actively involved in a project, are affected by its outcome, or can influence its outcome. The stakeholder profiles identify the customers for this product and other stakeholders, and states their major interests in the product. Characterize business-level customers, target market segments, and different user classes, to reduce the likelihood of unexpected requirements surfacing later that cannot be accommodated because of schedule or scope constraints. For each stakeholder category, the profile includes the major value or benefits they will receive from the product, their likely attitudes toward the product, major features and characteristics of interest, and any known constraints that must be accommodated. Examples of stakeholder value include:

- improved productivity
- reduced rework
- cost savings
- streamlined business processes
- automation of previously manual tasks
- ability to perform entirely new tasks or functions
- conformance to current standards or regulations
- improved usability or reduced frustration level compared to current applications

Example:>

Stakeholder	Major Value	Attitudes	Major Interests	Constraints
executives	increased revenue	see product as avenue to 25% increase in market share	richer feature set than competitors; time to market	maximum budget = $1.4M
editors	fewer errors in work	highly receptive, but expect high usability	automatic error correction; ease of use; high reliability	must run on low-end workstations
legal aides	quick access to data	resistant unless product is keystroke-compatible with current system	ability to handle much larger database than current system; easy to learn	no budget for retraining

## Project Priorities
<Describe the priorities among the project’s requirements, schedule, and budget. The table below may be helpful in identifying the parameters around the project’s key drivers (top priority objectives), constraints to work within, and dimensions that can be balanced against each other to achieve the drivers within the known constraints. For more information, see chapter 2 of Creating a Software Engineering Culture by Karl E. Wiegers (Dorset House, 1996). Examples:>

Dimension	Driver (state objective)	Constraint (state limits)	Degree of Freedom (state allowable range)
Schedule	release 1.0 to be available by 10/1, release 1.1 by 12/1
Features			70-80% of high priority features must be included in release 1.0
Quality			90-95% of user acceptance tests must pass for release 1.0, 95-98% for release 1.1
Staff		maximum team size is 1 PM, 1 BA, 6 developers + 3 testers
Cost			budget overrun up to 15% acceptable without sponsor review

## Deployment Considerations
<Summarize the information and activities that are needed to ensure an effective deployment of the solution into its operating environment. Describe the access that users will require to be able to use the system, such as whether the users are distributed over multiple time zones or located close to each other. State when the users in various locations need to access the system. If infrastructure changes are needed to support the software’s need for capacity, network access, data storage, or data migration, describe those changes. Record any information that will be needed by people who will be preparing training or modifying business processes in conjunction with deployment of the new solution.>