Département de génie logiciel et des TI
RAPPORT D’ÉTAPE

LOG792 – Projet de fin d'études en génie logiciel

Extraction d'Image CTEC

Auteurs
FRANÇOIS-GUY GALLANT
GALF10038504

Professeur superviseur
JEAN-MARC ROBERT

Date
24 juin 2016

Suivi des changements
*A – Ajouté M – Modifié S – Supprimé

NUMÉRO / DE VERSION	DATE / aaaa/mm/jj	NUMÉRO DE FIGURE, TABLE OU SECTION	A* M S	BRÈVE DESCRIPTION / DU CHANGEMENT	NUMÉRO DE DEMANDE CHANGEMENT
1.00	2016/06 /24	1 Problématique et contexte / 2 Objectifs du projet / 3 Méthodologie / 4 Sommaire des travaux réalisés et recommendations	A*	Version initiale	1.00

Table des matières

# Problématique et contexte
Note: le projet est basé sur la situation d'une vraie compagnie. N'ayant pas demandé l'approbation pour utiliser le nom de la compagnie dans les livrables, les noms de compagnie et de leurs systèmes ont été remplacés par des noms fictifs.

Note 2: à part les noms, cette section contient les mêmes informations que la section dans la Proposition de projet. Un accent un peu plus fort a été ajouté sur l'importance de libérer les développeurs logiciel de la tâche de créer des Extractions d'Image.

CTEC est une compagnie qui fait du traitement de documents pour des clients, qui sont généralements d'autres compagnies. Le traitement de documents consiste en ces étapes de base:

1- CTEC reçoit par la poste des documents appartenant à des clients.Il s'agit généralement de factures avec chèque associé, mais il peut aussi y avoir de la correspondence, formulaires de changement d'adresse, etc.
2- CTEC numérise les documents. Pour un gros client on peut parler de vingt mille documents par jour.
3- Des systèmes automatisés lisent les informations sur les documents, par exemple numéro de chèque, numéro de police, montant, etc.
4- Des humains vérifient et entrent des nouvelles informations.
5- CTEC crée des fichiers de rapports et bancaires à envoyer au client en retour. Par exemple, un fichier pourrait indiquer que la personne ABC a payé un montant de 80$ pour la facture du mois de janvier.
6- Le client importe les rapports envoyés par CTEC dans leurs systèmes. Il est maintenant inscrit dans leurs serveurs que la personne ABC a payé 80$.

L'Extraction d'Image est une étape qui s'incrit à l'étape 5 de ce processus. Les clients demandent de plus en plus, en plus de leurs rapports et leurs fichiers bancaires, des listes d'images de documents. Quelques solutions personnalisées ont été programmées vite pour certains clients, avec un certain succès. Il y a cependant beaucoup de réutilisation de code, et un développeur qui travaille sur une Extraction d'Image n'est pas disponible pour régler des bogues informatiques pour CTEC; cela est un problème.

Par ailleurs, il existe depuis deux ou trois ans une interface permettant de configurer et personnaliser divers aspects du traitement de CTEC par client. Cette interface est utilisée par des opérateurs, des employés qui connaissent bien le système de CTEC mais qui ne sont pas des développeurs.

Il est temps pour CTEC d'introduire un cadriciel (framework) à l'aide duquel on pourra créer, configurer, tester et visionner des Extractions d'Image. Un cadriciel pourrait être créé en tenant en compte les demandes les plus communes des clients en ce qui a trait à une Extraction d'Image, et le tout serait configuré par des opérateurs, libérant les développeurs pour d'autre travail.

# Objectifs du projet

Il a été mentionné plus haut que des opérateurs (des employés non-développeurs, mais qui connaissent bien comment la compagnie fonctionne) s'occuppent depuis deux ou trois ans de configurer diverses choses pour des clients. Cette interface s'appelle l'outil S.T.

Le premier objectif est d'intégrer à cet outil une section dans laquelle on pourrait configurer des Extractions d'Image. Différenttes facettes à configurer pour une Extraction d'Image:
- Images choisies : Un client voudra rarement toutes les images de la journée. Un opérateur pourra choisir des « facturs d'inclusion d'image », soit jusqu’à une trentaine de conditions qui dicteront si une image doit se trouver oui ou non dans l'Extraction d'Image. Type de document, document rejeté ou accepté, montant payé, etc.
- Groupements en fichiers-images: Certains clients veulent toutes les images de documents séparées, par exemple un fichier pour l'image recto et un pour l'image recto. C'est par contre rarement le cas, et il arrive souvent qu'un client veule dans le même fichier le recto-verso d'une facture avec le recto-verso d'un chèque associé, par exemple. On appelle un fichier-image un fichier contenant une ou plusieurs images.
- Groupements en archives : les images peuvent être inclues dans des archives zip, tar, etc. Encore une fois, le client a diverses demandes face à cela. Il pourrait vouloir toutes les images dans une archive, ou certains images archivées, etc.
- Opérations sur les images : on peut estampiller sur les images la date du jour, la séquence durant la numérisation, etc.
- Configuration de ichier accompagnateur : on pourrait devoir générer un fichier texte contenant les tailles d'image, numéros de police etc.

(Note : Dans la proposition de projet, le deuxième objectif était un outil de visionnement des Extractions d'Image. Il s'agit plutôt du troisième objectif ici. Le « nouveau » 2e objectif est un besoin qui n'avait pas été mentionné explicitement durant la Proposition.)

Le deuxième objectif est de pouvoir appeler cette configuration pour générer le fichier d'Extraction d'Image. Un fichier peut être généré selon plusiuers paramètres – par exemple, faire plusieurs Extractions d'Image par jour pour un client, ou un seul à la fin de la journée. La fonctionnalité sera appelée par « le système », c'est-à-dire que l'Extraction d'Image commencera automatiquement rendu à un certain endroit dans le processus de traitement de documents, mais il doit être également possible d'appeler manuellement une Extraction d'Image, pour fins de tests.

Le troisième objectif sera de faire un outil pour visionner des Extractions d'Image. Comme il peut s'agir de fichiers très gros, archives contenant des centaines d'images, la vérification manuelle des images et des données peut s'avérer fastidieuse. Il faut un outil pour simplifier cela.

Même s'il s'agit de trois outils qui semblent très distincts, tous se rattacheront à une même librairie de base d'Extraction d'Image. Qu'il s'agisse de configurer, générer ou visionner des Extractions d'Image, tous les concepts restent les mêmes; groupements d'images, type d'archive, données texte dans un fichier accompagnateur, etc.
# Méthodologie

La méthodologie a sensiblement changé depuis la Proposition.

La première méthodologie demandait d'avoir un système itératif avec une itération par semaine pendant dix semaines, pour exactement 15 heures par semaine. Cela s'avère très rigide dans un contexte académique où il y a des examens et des travaux à remettre qui ne sont pas nécessairement réguliers. Plus pragmatiquement, une itération devrait être beaucoup plus longue que 15h.

Le mois de travail qui reste dans le projet sera considéré comme une dernière itération, à la fin de laquelle il devra être possible de configurer et générer une Extraction d'Image très « de base ». La conception quant à elle aura été préparée pour décrire et présenter les autres fonctionnalités.

Les tâches restent les mêmes (liste de tâches copiées de la Proposition de projet):

- Définition de l'étendue du projet (scope): il s'agit de lister les options/configurations possibles pour l'Extraction d'Image, selon ce qui a été fait dans le passé, et juger selon leur complexité et nombre d'occurrences quand les options seront incluses.
- Cas d'utilisation : pour l'utilisation de l'interface.
- Conception BD : le système utilise une base de données Oracle dans laquelle nous rajouterons plusieurs tables pour nos configurations.
- Conception logicielle : Il y aura là diagrammes de classes, communication et autres pour exprimer ce que nous tentons de faire durant l'tération.
- Conception interface : l'interface devra suivre certains standards légers pour s'insérer dans l'interface déjà existante.
- Écriture de tests (tests automatisés et/ou documents cas de tests) : nous tenterons d'aborder le projet avec du Test-Driven Development autant que possible.
- Développement comme tel, en langage C#.
- Tests divers non automatisés (intégration, etc.).
- Écriture de documentation.

Il n'est pas exclu que des tâches de recherche aient également lieu. Suite au cours LOG660 sur les bases de données, il semblait très intéressant d'ajouter un cadriciel ORM (Object-Relational Mapping) au projet. Quelques heures ont été passées à apprendre comment utiliser cela efficacement dans un projet C#.

L'outil Nhibernate, cadriciel ORM pour .NET, s'est ajouté à la liste d'outils utilisés. Les autres outils n'ont pas changé depuis la Proposition : Draw.io pour la création de diagrammes; git pour la gestion du code; Google Docs pour l'entreposage des documents; LibreOffice, pour créer les documents; Sqlite pour gérer les bases de données; et Visual Studio Community 2013 pour tout ce qui est code, tests unitaires, et maquettes d'interface.

# Sommaire des travaux réalisés et recommandations

## Sommaire des travaux réalisés

Les tâches suivantes ont été faites.

Côté documents :

Le document de vision est complet – ce qui ne signifie pas qu'il est immuable, car il pourrait changer par exemple si des termes changent ou des fonctionnalités sont enlevées, mais aucun changement n'est envisagé. Celui-ci donne une vision d'ensemble du projet. Plusieurs parties ont été plus au moins du travail fait en double par rapport au rapport de Proposition de projet, mais il est indéniable que sans Proposition de projet, ce document serait essentiel.

Le document de spécification des exigences logiciel (SRS) est également complet. Il contient majoritairement une description de toutes les fonctionnalités voulues.

Le document de cas d'utilisation est bien avancé. Il manque des cas d'utilisation pour les fonctionnalités plus avancées, comme par exemple la configuration du fichier accompagnateur texte. Par ailleurs, comme la presque totalité des fonctionnalités sont reliées à de la manutention par des interfaces, des captures d'écran d'interface seront ajoutées à ce document dans le futur.

Un document de dictionnaire de BD est presque terminé. En plus de la spécification pour chaque table, celui-ci contient également un diagramme de base de données.

Un glossaire a été instauré, pour éviter de décrire les termes dans différents documents. Plusieurs termes y seront insérés avant la fin du projet.

Côté binaire:

Une base de données SQLite avec des données de base a été créée.

Des configurations NHibernate ainsi que des classes de test ont été créées pour tester l'insertion, la modification et la suppression de données.

Côté papier :

Des modèles (mockup) d'interface sont encore à l'état papier brouillon. Ils seront mis au propre dans Visual Studio avant d'être inclus dans le document de cas d'utilisation.

## Recommandations

Les tâches des prochaines semaines seront majoritairement les suivantes :

Pour l'Extraction d'Image de base (sans opérations sur images, sans fichier texte accompagnateur) : cette fonctionnalité devra être entièrement développée, configurable et testable avec des données de la base de données. À cette étape, nous aurons un cadriciel pour Extraction d'Image sur lequel un autre développeur pourrait ajouter facilement les autres fonctionnalités plus complexes. En termes informels, on aura la base.

Extraction d'Image complexe : même si le développement ne sera pas fait, l'interface pour les autres fonctionnalités sera majoritairement complétée, et sera minimalement visible dans le document de cas d'utilisation; préférablement elle serait également utilisable dans le programme de configuration, même si elle ne sauvegarderait aucune donnée dans la base de données.

Les exigences n'ont pas été réellement modifiées depuis le début. Il n'y a nul doute que certaines ont été clarifiées et explicitées. Par exemple, le besoin d'avoir un logiciel de test pour générer une Extraction d'Image hors du processus CTEC était un besoin implicite, mais il a été mis noir sur blanc dans des documents à mesure que le projet avançait.

La portée pourra également rester la même. Cette décision est assez facile à prendre puisqu'il n'y a pas de client à l'autre bout ou de date limite pour remettre un projet complètement développé et testé, seulement une consigne d'en faire assez et sur 140h; cependant, il reste vrai que le niveau de fonctionnalités à concevoir et tester ici est satisfaisant.

# Livrables et planification
## Description des artéfacts

Mettez à jour et identifiez les changements par rapport à la proposition.

Nom de l’artefact	Description

## Planification

Voir Annexe A

Mettez à jour et commentez les changements (p. ex. les écarts entre l'effort estimé et l'effort réel, les ajouts, etc.) au tableau de l’annexe A par rapport à la proposition. Les changements proposés doivent être cohérents avec le contenu de la section 4.

# Risques
Mettez à jour la liste des risques que vous avez identifiés dans votre proposition et commentez les modifications proposées (p.ex. ajout d'un risque, modification de la probabilité, de l'impact, etc).

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation / atténuation

# Références consultées

Énumérez la documentation ou les références que vous avez trouvées et/ou utilisées jusqu’ici. Par exemple: documents de projets existants, compilation de patrons, documentation sur la technologie, etc. Chaque référence doit être citée à l'endroit approprié dans le présent document. Si vous n'arrivez pas à citer une référence, il est probable qu'elle ne soit pas pertinente à votre projet.

# Table des matières du rapport

La table des matières du rapport que vous livrerez à la fin du cours. Assurez-vous de vous entendre avec votre professeur superviseur sur le format attendu. Votre table des matières vise à démontrer que vous avez réfléchi sérieusement à la structure et au contenu de votre rapport final. La table des matières devrait être spécifique à votre projet. Évitez les tables des matières "génériques" qui pourraient s'appliquer pour presque n’importe quel projet.

# Annexe A : Plan de travail révisé
Indiquez les changements et ajouts en gras.

#	Commence	Termine	Effort / estimée*	Effort / actuels**	Tâches/Jalon	Livrable(s)/Artéfacts	Responsable(s)
1
2					Remise de la fiche de renseignements	Fiche de renseignements
2.1					Rencontre – professeur superviseur
2.
3					Remise de la proposition de projet	Proposition de projet
3.1
3.

					Rencontre – professeur superviseur

					Remise du rapport d’étape	Rapport d’étape

					Rencontre – professeur superviseur

					Présentation	Présentation

					Remise du travail	Rapport

* En heures. Estimés provenant de la proposition. Doit totaliser au moins 135 heures par personne.
** En heures. Efforts réels.